- Załącznik nr 6

# Umowa nr 5/IN/2015

- Dnia xx.xx.2015 roku  pomiędzy Gminą Człuchów zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

- Wójta Gminy -  Adama Marciniaka

- a

- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx z  siedzibą w xxxxx przy xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”, reprezentowaną przez:

- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

- została zawarta umowa o następującej treści:

- § 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do opracowania, zgodnie z wynikiem przetargu nr 271.5.2015, dokumentacji w ramach projektu „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym”.

- Zakres rzeczowy zamówienia:

- A)	Urząd Gminy Człuchów, ul. Szczecińska 33, 77-300 Człuchów:

- a)	inwentaryzacja budowlana budynku;

- b)	opracowanie projektu robót geologicznych na wykonanie otworów wiertniczych w celu wykorzystania ciepła ziemi;

- c)	opracowanie audytu energetycznego;

- d)	opracowanie kompletnego projektu budowlano - wykonawczego wymiany istniejącej instalacji  oświetlenia na oświetlenie LED;

- e)	opracowanie kompletnego projektu budowlano – wykonawczego dolnego źródła ciepła;

- f)	opracowanie kompletnego projektu budowlano – wykonawczego górnego źródła ciepła;

- g)	opracowanie kompletnego projektu budowlano – wykonawczego wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania;

- h)	opracowanie kompletnego projektu budowlano – wykonawczego termomodernizacji budynku;

- i)	opracowanie kosztorysów inwestorskich;

- j)	opracowanie przedmiarów robót;

- k)	opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych;

- m)  uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia;

- n)	Zamawiający posiada inwentaryzację instalacji elektrycznej.

- B)	Budynek Przedszkola Samorządowego w Ględowie, Ględowo 23, 77-300 Człuchów:

- a)	inwentaryzacja budowlana budynku;

- b)	inwentaryzacja istniejącej instalacji elektrycznej;

- c)	opracowanie audytu energetycznego;

- d)	opracowanie kompletnego projektu budowlano - wykonawczego wymiany istniejącej instalacji  oświetlenia na oświetlenie LED;

- e)	opracowanie kompletnego projektu budowlano - wykonawczego instalacji  fotowoltaicznej;

- f)	opracowanie kompletnego projektu budowlano – wykonawczego termomodernizacji budynku;

- g)	opracowanie kosztorysów inwestorskich;

- h)	opracowanie przedmiarów robót;

- i)	opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych;

- j)   uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

- C)	Budynek świetlicy wiejskiej w Wierzchowie, Wierzchowo , 77-300 Człuchów:

- a)	inwentaryzacja budowlana budynku;

- b)	inwentaryzacja istniejącej instalacji elektrycznej;

- c)	opracowanie audytu energetycznego;

- d)	opracowanie kompletnego projektu budowlano - wykonawczego wymiany istniejącej instalacji  oświetlenia na oświetlenie LED;

- e)	opracowanie kompletnego projektu budowlano - wykonawczego instalacji  fotowoltaicznej;

- f)	opracowanie kompletnego projektu budowlano – wykonawczego termomodernizacji budynku;

- g)	opracowanie kosztorysów inwestorskich;

- h)	opracowanie przedmiarów robót;

- i)	opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych;

- j)   uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

- D)	Szkoła Podstawowa w Rychnowach oraz Gimnazjum Gminne  w Rychnowach,  Rychnowy 5, 77-300 Człuchów:

- a)	inwentaryzacja budowlana budynku;

- b)	inwentaryzacja istniejącej instalacji elektrycznej;

- c)	opracowanie audytu energetycznego;

- d)	opracowanie kompletnego projektu budowlano - wykonawczego wymiany istniejącej instalacji  oświetlenia na oświetlenie LED;

- e)	opracowanie kompletnego projektu budowlano - wykonawczego instalacji  fotowoltaicznej;

- f)	opracowanie kosztorysów inwestorskich;

- g)	opracowanie przedmiarów robót;

- h)	opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych;

- i)   uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

- E)	Szkoła Podstawowa w Polnicy oraz Gimnazjum Gminne w Rychnowach – budynek w Polnicy – Polnica 72, 77-300 Człuchów:

- a)	inwentaryzacja budowlana budynku;

- b)	inwentaryzacja istniejącej instalacji elektrycznej;

- c)	opracowanie audytu energetycznego;

- d)	opracowanie kompletnego projektu budowlano - wykonawczego wymiany istniejącej instalacji  oświetlenia na oświetlenie LED;

- e)	opracowanie kompletnego projektu budowlano - wykonawczego instalacji  fotowoltaicznej;

- f)	opracowanie kosztorysów inwestorskich;

- g)	opracowanie przedmiarów robót;

- h)	opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych;

- i)    uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

- F)	Szkoła Podstawowa w Wierzchowie Dworcu oraz Gimnazjum Gminne  w Rychnowach - budynek w Wierzchowie, ul. Szkolna 16, 77-300 Człuchów:

- a)	Inwentaryzacja budowlana budynku;

- b)	inwentaryzacja istniejącej instalacji elektrycznej;

- c)	opracowanie audytu energetycznego;

- d)	opracowanie kompletnego projektu budowlano - wykonawczego wymiany istniejącej instalacji  oświetlenia na oświetlenie LED;

- e)	opracowanie kompletnego projektu budowlano - wykonawczego instalacji  fotowoltaicznej;

- f)	opracowanie kosztorysów inwestorskich;

- g)	opracowanie przedmiarów robót;

- h)	opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

- i)   uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

- G)	Szkoła  Podstawowa w Wierzchowie Dworcu  –  budynek w Bukowie – Bukowo 23, 77-300 Człuchów:

- a)	Inwentaryzacja budowlana budynku;

- b)	inwentaryzacja istniejącej instalacji elektrycznej;

- c)	opracowanie audytu energetycznego;

- d)	opracowanie kompletnego projektu budowlano - wykonawczego wymiany istniejącej instalacji  oświetlenia na oświetlenie LED;

- e)	opracowanie kompletnego projektu budowlano - wykonawczego instalacji  fotowoltaicznej;

- f)	opracowanie kosztorysów inwestorskich;

- g)	opracowanie przedmiarów robót;

- h)	opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych;

- i)    uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

- H)	Szkoła Podstawowa w Stołcznie, Stołczno, 77-300 Człuchów:

- a)	Inwentaryzacja budowlana budynku;

- b)	inwentaryzacja istniejącej instalacji elektrycznej;

- c)	opracowanie audytu energetycznego;

- d)	opracowanie kompletnego projektu budowlano - wykonawczego wymiany istniejącej instalacji  oświetlenia na oświetlenie LED;

- e)	opracowanie kompletnego projektu budowlano - wykonawczego instalacji  fotowoltaicznej;

- f)	opracowanie kosztorysów inwestorskich;

- g)	opracowanie przedmiarów robót;

- h)	opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych;

- i)   uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

- I)	Szkoła Podstawowa w Stołcznie – budynek w Biskupnicy, Biskupnica, 77-300 Człuchów:

- a)	Inwentaryzacja budowlana budynku;

- b)	inwentaryzacja istniejącej instalacji elektrycznej;

- c)	opracowanie audytu energetycznego;

- d)	opracowanie kompletnego projektu budowlano - wykonawczego wymiany istniejącej instalacji  oświetlenia na oświetlenie LED;

- e)	opracowanie kompletnego projektu budowlano - wykonawczego instalacji  fotowoltaicznej;

- f)	opracowanie kosztorysów inwestorskich;

- g)	opracowanie przedmiarów robót;

- h)	opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych;

- i)    uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

- J)	Gimnazjum Gminne  w Rychnowach - budynek w Barkowie, Barkowo 5, 77-300 Człuchów:

- a)	inwentaryzacja budowlana budynku;

- b)	inwentaryzacja istniejącej instalacji elektrycznej;

- c)	opracowanie audytu energetycznego;

- d)	opracowanie kompletnego projektu budowlano - wykonawczego wymiany istniejącej instalacji  oświetlenia na oświetlenie LED;

- e)	opracowanie kompletnego projektu budowlano - wykonawczego instalacji  fotowoltaicznej;

- f)	opracowanie kosztorysów inwestorskich;

- g)	opracowanie przedmiarów robót;

- h)	opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych;

- i)      uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

- K)	Straż Gminna w Człuchowie, ul. Szczecińska 17, 77-300 Człuchów:

- a)	inwentaryzacja budowlana budynku;

- b)	inwentaryzacja istniejącej instalacji elektrycznej;

- c)	opracowanie audytu energetycznego;

- d)	opracowanie kompletnego projektu budowlano - wykonawczego wymiany istniejącej instalacji  oświetlenia na oświetlenie LED;

- e)	opracowanie kosztorysów inwestorskich;

- f)	opracowanie przedmiarów robót;

- g)	opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych;

- h)   uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

- Przedmiot umowy powinien spełniać wymagania zawarte w ustawie Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku oraz powinien być zgodny z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego.

- Przedmiot umowy powinien spełniać wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 roku  w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

- Kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót powinny być opracowane zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.

- Przedmiot umowy opisany w pkt.1 powinien obejmować całość dokumentacji projektowej niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych oraz wykonania robót budowlanych.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy określony w pkt.1, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, sztuką budowlaną, Polskimi Normami wprowadzającymi zharmonizowane normy europejskie oraz obowiązującymi przepisami.

- § 2

- W ramach zadania Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć dla poszczególnych obiektów, w zależności od zakresu, w wersji papierowej:

- - projekty budowlano - wykonawcze                              - 5 egz.

- - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 	   - 2 egz.

- - kosztorysy inwestorskie 				            - 2 egz.

- - przedmiary robót						  	   - 2 egz.

- - projekt robót geologicznych                                          - 3 egz.

- - audyty energetyczne                                                      - 2 egz.

- Wersję elektroniczną ww. opracowań na płycie CD – 2 szt.

- (opisy, specyfikacje techniczne w formie pliku Word, przedmiary i kosztorysy inwestorskie w formie pliku umożliwiającego modyfikacje lub otworzenie w programie Norma Pro, mapy w formie pliku Autocad, rysunki w pdf).Wykonawca  oprócz wersji papierowej zobowiązuje się dostarczyć całość dokumentacji projektowej w wersji elektronicznej (opisy, specyfikacje techniczne w formie pliku Word, przedmiary i kosztorysy inwestorskie w formie pliku umożliwiającego modyfikacje lub otworzenie w programie Norma Pro, mapy w formie pliku Autocad).

- § 3

- Termin wykonania dokumentacji projektowej do dnia 30.10.2015 roku.

- Przedłużenie terminu zakończenia przedmiotu umowy może nastąpić w przypadkach:

- wystąpienia okoliczności siły wyższej – jako siłę wyższą należy rozumieć zdarzenia niezależne od żadnej ze Stron, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia, w szczególności: wojny, akty terroryzmu, klęski żywiołowe, strajki oraz akty władzy i administracji publicznej,

- rozszerzenia zakresu projektu wynikającego z warunków gestorów sieci i decyzji administracyjnych,

- zwłoki instytucji opiniujących i uzgadniających ponad łączny czas  wykonania przypisanych im czynności o czas równy tej zwłoce,

- przedłużenie terminu zakończenia przedmiotu umowy może nastąpić wyłącznie przez zmianę umowy o udzielenie zamówienia publicznego, tj.: przez aneks do umowy.

- § 4

- Ustala się wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie zamówienia w wysokości xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (słownie złotych : xxxxxxxxxxxxxxxxx).

- Wynagrodzenie będzie płatne po wykonaniu dokumentacji w terminie            xxxx dni od dnia wystawienia faktury/rachunku.

- W przypadku zlecenia usług podwykonawcom, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z fakturą/rachunkiem oświadczenia podwykonawców, że dokonał płatności na ich rzecz  z tytułu wykonanych w ramach zlecenia usług.

- Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem  są usługi.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 4, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, o których mowa w pkt. 4 w  terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w pkt. 7 , w terminie 7 dni zamawiający może:

- 1)  nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

- 2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

- 3)   dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w pkt. 4, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy, o których mowa w ust. 4, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego.

- § 5

- Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe wymagane przez aktualnie obowiązujące przepisy do wykonania przedmiotu umowy, a w szczególności wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2013r., poz.1409 z póź.zm.)  przepisami techniczno-budowlanymi, Warunkami Technicznymi Wykonywania i Odbioru Robót, Polskimi Normami oraz innymi obowiązującymi przepisami mającymi zastosowanie do przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu umowy z najwyższą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz na zasadzie zapewnienia najwyższej jakości usług.

- Wykonawca nie ma prawa do zaciągania żadnych zobowiązań mogących rodzić skutki finansowe dla Zamawiającego oraz występowania w jego imieniu w zakresie nie objętym niniejszą Umową.

- Wszelkie materiały i elementy budowlane przewidziane w projekcie powinny być dopuszczone do stosowania w budownictwie, odpowiadać Polskim Normom oraz posiadać stosowne polskie certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne i świadectwa dopuszczenia ITB, PZH oraz innych wymaganych instytucji.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy własnymi siłami/z udziałem następujących podwykonawców: …………………………………..

- § 6

- Wykonawca jest zobowiązany pisemnie powiadomić Zamawiającego o zamiarze zlecenia części powierzonych mu usług, innym podwykonawcom oraz przedłożyć Zamawiającemu projekt umowy z podwykonawcą do akceptacji.

- Przez podwykonawcę Strony umowy rozumieją osobę fizyczną lub prawną, zaakceptowaną przez Zamawiającego, z którą Wykonawca zawrze umowę o wykonanie części przedmiotu umowy.

- Zamawiający w terminie 14 dni złoży oświadczenie o swoim sprzeciwie lub zastrzeżeniach albo o akceptacji, lub w tym terminie zgłosi uwagi.

- Zamawiający nie wyrazi zgody na podpisanie umowy Wykonawcy z podwykonawcą w sytuacji, gdy umowa nie będzie zawierać poniższych uregulowań:

- 1) podwykonawca nie będzie powierzać prac dalszym podwykonawcom,

- 2) faktury wystawiane przez podwykonawców na rzecz Wykonawcy, muszą zostać wystawione w dniu poprzedzającym wystawienie faktury przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego za te prace,

- 3) termin płatności faktury wystawionej przez podwykonawców na rzecz Wykonawcy nie może przekraczać 30 dni od daty wystawienia,

- 4) uwzględniać uwagi, o ile zostały wniesione przez Zamawiającego.

- 5. Umowa z podwykonawcą jest ważna wyłącznie w przypadku, gdy zawiera postanowienia określone w ust. 5 powyżej. W przypadku, gdy umowa zawarta miedzy Wykonawcą a podwykonawcą nie będzie zawierać postanowień, o których mowa w ust. 5 – uznaje się, że Zamawiający nie wyraził zgody, o której mowa w art. 647 §2 Kodeksu cywilnego. Po podpisaniu umowy z podwykonawcą, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu – w terminie do 7 dni - kopię potwierdzonej za zgodność z oryginałem umowy z podwykonawcą. Wykonawca zobowiązuje się ponadto przekazać Zamawiającemu kopię każdej kolejnej umowy lub aneksu, podpisanych z tym samym podwykonawcą, w terminie 7 dni od dnia podpisania. Akceptacja dokonana przez Zamawiającego nie może być interpretowana ani też nie stanowi żadnej podstawy odpowiedzialności Zamawiającego za jakiekolwiek działania lub zaniechania podwykonawcy.

- W przypadku, gdy Zamawiający wyrazi zgodę, zgodnie z brzmieniem ust. 2 powyżej, zgoda taka w żaden sposób nie zwalnia Wykonawcy z wypełnienia swoich zobowiązań oraz odpowiedzialności wynikającej z Umowy. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie działania i zaniechania swoich podwykonawców, ich przedstawicieli oraz ich pracowników, jak za swoje własne.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonanie swoich zobowiązań wynikających z umów z podwykonawcami, w szczególności Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za całkowitą zapłatę wynagrodzenia podwykonawcom, zgodnie z zawartymi z nimi umowami.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wypełnienie wszystkich warunków niniejszej umowy przez podwykonawców, włącznie z jakością usług oraz czasem trwania realizacji.

- Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialności za wady, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności z tytułu gwarancji udzielonej przez Wykonawcę wobec Zamawiającego.

- § 7

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz warunkami technicznymi określonymi przez gestorów istniejącego uzbrojenia technicznego oraz właścicieli gruntów.

- W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w opracowaniu dokumentacji uniemożliwiających uzyskanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych, Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad na własny koszt w terminie 7 dni od dnia, w którym uzyskał informację o ich istnieniu.

- § 8

- 1. Ustaloną przez strony formą odszkodowania za nienależyte wykonanie niniejszej umowy będą kary umowne:

- 1) Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kar umownych w następujących przypadkach:

- a)	z tytułu odstąpienia Wykonawcy od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego naliczona będzie kara w wysokości 10% wynagrodzenia umownego,

- b)	z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy naliczona będzie kara w wysokości 10% wynagrodzenia umownego, z zastrzeżeniem treści art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień  publicznych.

- 2) Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w następujących przypadkach:

- a)	za zwłokę w wykonaniu dokumentacji projektowej  w wysokości 5% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki liczonej od terminu, określonego w treści § 3 ust. 1 niniejszej umowy,

- b)	za zwłokę w usuwaniu wad  w przedmiocie zamówienia, o którym mowa w treści § 7 w wysokości  5% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki liczony od terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad,

- c)	z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy naliczona będzie kara w wysokości 10% wynagrodzenia umownego.

- 2.	Zamawiający zastrzega sobie prawo do kumulowania kar umownych z różnych tytułów.

- 3.  Zobowiązania z tytułu kar umownych mogą być potrącane Wykonawcy z należności za wykonane usługi.

- 4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody i utraconych korzyści.

- § 9

- 1.	Zamawiającemu przysługuje prawo do wykorzystywania dokumentacji projektowo – kosztorysowej, w tym jej fragmentów, we wszelkich działaniach związanych z realizacją i promocją w jakikolwiek sposób projektu, o którym mowa w treści § 1 niniejszej umowy. Zamawiający jest uprawniony w szczególności do produkcji wszelkiego rodzaju materiałów, wykorzystujących dokumentację projektowo – kosztorysową lub jej fragmenty.

- 2.	Wykonawca oświadcza, że:

- 1)	przysługujące mu autorskie prawa osobiste i majątkowe do dokumentacji projektowo – kosztorysowej nie są w żaden sposób ograniczone lub obciążone prawami osób trzecich oraz, że dokumentacja projektowa nie narusza praw osób trzecich,

- 2)	posiada wyłączne prawo do udzielania zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z dokumentacji projektowo – kosztorysowej,

- 3)	prawa i zezwolenia, o których mowa w treści § 9 ust. 5 pkt 1, 2 i 3 oraz     §9 ust. 6 niniejszej umowy, obejmują całość praw i zezwoleń, niezbędnych do eksploatacji dokumentacji projektowo – kosztorysowej w zakresie określonym w niniejszej umowie.

- 3.	W przypadku wystąpienia przeciwko Zamawiającemu przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z naruszenia jej praw, Wykonawca zobowiązany jest do ich zaspokojenia i zwolnienia Zamawiającego od obowiązku świadczeń z tego tytułu.

- 4.	W przypadku dochodzenia na drodze sądowej przez osoby trzecie roszczeń wynikających z powyższych tytułów przeciwko Zamawiającemu, Wykonawca będzie zobowiązany do przystąpienia w procesie do Zamawiającego i podjęcia wszelkich czynności w celu jego zwolnienia z udziału w sprawie.

- 5.	Na mocy niniejszej Umowy, Wykonawca przenosi na Zamawiającego na czas nieoznaczony autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do przedmiotu umowy na wszystkich znanych polach eksploatacji, w tym wyłączne prawa do zezwalania na wykorzystanie zależnych praw autorskich oraz przenoszenia praw nabytych na inne osoby, a w szczególności:

- 1)	w zakresie utrwalania i zwielokrotniania przedmiotu umowy;

- 2)	w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, przedmiotu umowy poprzez utrwalenie – wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,

- 3)	w zakresie rozpowszechniania przedmiotu umowy w sposób inny niż przedstawiony powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i remitowanie, a także publiczne udostępnianie przedmiotu umowy w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

- 6.	Wykonawca udziela Zamawiającemu zezwoleń do dokonywania wszelkich zmian i przeróbek przedmiotu umowy, w tym również do jego wykorzystania w części lub w całości oraz łączenia z innymi opracowaniami.

- 7.	Zamawiający nabywa prawo do przeniesienia autorskich praw majątkowych na rzecz osób trzecich w zakresie wyszczególnionym w § 9 niniejszej umowy.

- 8.	Wykonawca oświadcza, że przenosi na Zamawiającego własność wszystkich egzemplarzy, które zostaną Zamawiającemu wydane w związku z wykonywaniem przez Wykonawcę przedmiotu umowy.

- 9.	Wykonawca wyraża zgodę na wykorzystanie przedmiotu umowy w celu uzyskania wszelkich dostępnych form pomocy finansowej dla realizacji inwestycji.

- 10.Wykonawca wyraża zgodę na wykorzystanie przedmiotu umowy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie wybór wykonawcy robót budowlanych, w szczególności poprzez włączenie opracowania lub jego części do specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz udostępnienie opracowania i jego części wszystkim zainteresowanym tym postępowaniem.

- § 10

- Integralną częścią umowy jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

- § 11

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.

- § 12

- Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egz. otrzymuje Zamawiający - 1 egz. Wykonawca.

- Zamawiający:                                                                                    Wykonawca: